ร่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลพิมาย

อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ       พ.ศ. 2561  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลพิมายทราบ  ซึ่งคณะกรรมการฯ  หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย

ธันวาคม  2561

สารบัญ

| เรื่อง |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 | บทนำ | 3 |
|  | ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 3 |
|  | ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 4 |
|  | วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 4 |
|  | กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล | 4 |
|  | ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | 5 |
|  | วิธีการในการติดตามและประเมินผล | 5 |
|  | เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | 5 |
|  | คณะกรรมการติดตามและประเมินผล | 5 |
| ส่วนที่ 2 | การติดตามและประเมินผล | 6 |
|  | แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6 |
|  | แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7 |
|  | แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ | 11 |
|  | ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาล | 12 |
| ส่วนที่ 3 | สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผน | 23 |
|  | ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา | 24 |
|  | ภาคผนวก | 25 |

ส่วนที่  ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลพิมาย        ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ    เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล”      จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน    ได้หลายแนวทาง  ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลพิมาย  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพิมายและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพิมาย จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12  ดังนี้

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ  ๒๕61 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

๕  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามี    ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

๒. แบบรายงานที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้

1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) และแก้ไขเพิ่มเติม

2. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส/ปีละครั้ง

3. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาตามแบบในข้อ ๕.๑ ข้อ ๒

4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่  ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์

๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย

คำสั่งเทศบาลตำบลพิมาย ที่  156 /๒๕61  ลงวันที่  20  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61      เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการ  กรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 13   ประกอบด้วย

- นายสมนึก  มณี	  รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย	 ประธานกรรมการ

- นายสินทบ  พระทอง  รอง ผอ.โรงเรียนพิมายวิทยา 			กรรมการ

- นางนิตยา  นาบำรุง		รองประธานสภาเทศบาล			กรรมการ

- นางสมสุข  อยู่สุข		สมาชิกสภาเทศบาล			กรรมการ

- นายชัยวัฒน์  สุขะเดชะ	สมาชิกสภาเทศบาล			กรรมการ

- นายณรงค์  เดชโฮม		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น			กรรมการ

- นายสมควร  ดีขุนทด		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น			กรรมการ

- นายสกนต์  ข้าวสาลี		ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ

- นางประภาวรินทร์  ศิริอาจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ

(10)  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    หัวหน้าส่วนการบริหาร			กรรมการ

(11)  ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย  	หัวหน้าส่วนการบริหาร	  กรรมการและเลขานุการฯ

(12)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                          ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ส่วนที่  2

การติดตามและประเมินผล

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้    แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลพิมาย

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | / |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | / |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | / |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | / |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาเทศบาล | / |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล | / |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน       ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)       โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส) โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕61

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลพิมาย

๒. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

(() ไตรมาสที่ 1  (ต.ค.- ธ.ค.2560)  (() ไตรมาสที่  2 (ม.ค.-มี.ค.2561)   ( ( ) ไตรมาสที่ 3  (เม.ย.-มิ.ย.2561)	( ( ) ไตรมาสที่  4 (ก.ค.-ก.ย.2561)

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕61 | ปี ๒๕62 | ปี ๒๕63 | ปี ๒๕64 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี -แผนสี่ปี(2561-2564) ฉบับแรก | 41 | 23,006,700 | 26 | 9,950,000 | 30 | 10,095,000 | 29 | 12,065,000 | 126 | 55,116,700 |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | 7 | 11,827,800 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11,827,800 |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 | 1 | 40,000 | 2 | 3,250,000 | 4 | 64,000,000 | 1 | 3,000,000 | 8 | 70,290,000 |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่ 3 -แก้ไขปีงบประมาณ(ย้ายปีงบประมาณ) | - -3 | - -1,750,000 | 2 - | 2,639,000 - | 1 - | 5,500,000 - | 1 - | 1,301,000 - | 4 -3 | 9,440,000 -1,750,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕61 | ปี ๒๕62 | ปี ๒๕63 | ปี ๒๕64 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน -แผนสี่ปี(2561-2564) ฉบับแรก | 102 | 50,445,070 | 103 | 43,605,070 | 102 | 43,205,070 | 99 | 41,605,070 | 406 | 178,860,280 |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | 3 | 50,160,000 | 2 | 160,000 | 2 | 160,000 | 2 | 160,000 | 9 | 50,640,000 |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 | 8 | 1,140,000 | 6 | 66,790,000 | 5 | 790,000 | 5 | 790,000 | 24 | 69,510,000 |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 | - | - | 1 | 400,000 | 1 | 400,000 | 1 | 400,000 | 3 | 1,200,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน -แผนสี่ปี(2561-2564) ฉบับแรก | 38 | 64,850,000 | 34 | 7,432,500 | 35 | 6,750,000 | 33 | 6,410,000 | 140 | 85,442,500 |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 | 1 | 300,000 | - | - | 2 | 48,000,000 | - | - | 3 | 48,300,000 |
| -แผนสี่ปี(2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 198 | 200,019,570 | 176 | 134,226,570 | 182 | 178,900,070 | 171 | 65,731,070 | 727 | 578,877,280 |

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕61 | ปี ๒๕62 | ปี ๒๕63 | ปี ๒๕64 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวน โครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณี | 8 | 7.84 | 1 | 0.98 | 5 | 4.90 | - | - | - | - | 14 | 13.73 |
| 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน | 32 | 31.37 | 0 | 0.00 | 20 | 19.61 | - | - | - | - | 52 | 50.98 |
| 3.การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 18 | 17.65 | 1 | 0.98 | 17 | 16.67 | - | - | - | - | 36 | 35.29 |
| รวม | 58 | 56.86 | 2 | 0.98 | 42 | 41.18 | - | - | - | - | 102 | 100 |

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณี | 2,704,705.47 | 9.24 | - | - | 2,704,705.47 | 9.24 |
| 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน | 26,020,543 | 88.94 | - | - | 26,020,543 | 88.94 |
| 3.การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 530,998 | 1.82 | - | - | 530,998 | 1.82 |
| รวม | 29,256,246.47 | 100 | - | - | 29,256,246.47 | 100 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1.การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณี | - | - | - | - | - |
| 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน | - | - | - | - | - |
| 3. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วน ร่วมของประชาชน | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลพิมาย

๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่        ธันวาคม  ๒๕61

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

๒.๑  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา สี่ปี | บรรจุใน เทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| 1. การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณี | 46 | 14 | 7.07 |
| 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน | 113 | 52 | 26.26 |
| 3. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วม ของประชาชน | 39 | 36 | 18.18 |
| รวม | 198 | 102 | 51.52 |

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีผลต่อการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาลตำบลพิมาย

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

๑.  วิธีการประเมิน

๑.๑  กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน)

๑) กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1     ซึ่งกำหนดค่าความพึงพอใจไว้ 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ โดยกำหนดค่าคะแนน ดังนี้

พอใจมาก	=	3  	คะนน

พอใจ		= 	2	คะแนน

ไม่พอใจ		=	1	คะแนน

ในประเด็นการพัฒนา  ๙ ข้อ

(๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

(๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

(๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

(๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

(๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

(๖) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

(๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

(๘) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

(๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๒) กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ คือประชากรตามฐานทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย จำนวนทั้งหมด 8,355  คน (ข้อมูลจากรายงานสถิติประชากร  ระดับสำนักทะเบียน  ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพิมาย  ณ วันที่ 3 มกราคม 2561)   เป็นฐานในการกำหนดประชากร

กลุ่มตัวอย่าง คือ ขนาดประชากรในเขตเทศบาลตำบลพิมาย  โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ TARO YAMANE  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 9๕ % ดังนี้

n =    N  .
                                   1+N(e)2

เมื่อ 	n = ขนาดของหน่วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย

N = ประชากรทั้งหมด

e = ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05

จากการคำนวณขนาดตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อถือได้  จำนวน 382 คน

๑.๒  ดำเนินการประเมิน

เทศบาลตำบลพิมาย ได้ลงพื้นที่เป้าหมายและทำการสุ่มประเมินประชากรกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕61 จำนวน  15  ชุมชน โดยได้ทอดแบบสอบถามดังกล่าว ชุมชนละ 30 ชุด (ทั้งหมด 450 ชุด) และได้กลับคืนมา จำนวน 249 ชุด

๑.3  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑)  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๒)  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ     ประเมินการหาค่าความพึงพอใจเป็นการประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 3 ระดับ ในประเด็นการพัฒนา  9  ข้อ  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกคำตอบและแปลความหมายตามค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 	2.35 – 3.00 	หมายถึง  พอใจมาก

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 	1.67 – 2.34 	หมายถึง  พอใจ

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 	1.00 – 1.66 	หมายถึง  ไม่พอใจ

๒.  ผลการประเมิน

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่  1 แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตาม เพศ

| เพศ | จำนวน(ราย) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ชาย | 87 | 34.94 |
| หญิง | 162 | 65.06 |
| รวม | 249 | 100 |

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ   65.06  และเพศชาย ร้อยละ 34.94

ตารางที่  2 แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตาม อายุ

| อายุ | จำนวน(ราย) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่า ๒๕ ปี | 16 | 6.43 |
| ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี | 58 | 23.29 |
| ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี | 96 | 38.55 |
| มากกว่า ๖๐ ปี | 79 | 31.73 |
| รวม | 249 | 100 |

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 -60 ปี   คิดเป็นร้อยละ 38.55  รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ  31.73  , อายุระหว่าง 25 – 40 ปี   คิดเป็นร้อยละ 23.29  และอายุต่ำกว่า 25 ปี   คิดเป็นร้อยละ 6.43   ตามลำดับ

ตารางที่  ๓  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตาม ระดับการศึกษา

| การศึกษา | จำนวน(ราย) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา | 85 | 34.14 |
| มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า | 70 | 28.11 |
| ปริญญาตรี | 93 | 37.35 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 1 | 0.40 |
| รวม | 249 | 100 |

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาชั้น    ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 37.35  รองลงมาชั้นต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 34.14  การศึกษาระดับชั้นมัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  28.11  และสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  0.40  ตามลำดับ

ตารางที่  ๔  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตาม อาชีพ

| อาชีพ | จำนวน(ราย) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| รับราชการ | 26 | 10.44 |
| รับจ้าง/เกษตรกร | 109 | 43.78 |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 68 | 27.31 |
| นักเรียน/นักศึกษา | 13 | 5.22 |
| อื่นๆ(แม่บ้าน ลูกจ้างประจำ ไม่ระบุอาชีพ) | 33 | 13.25 |
| รวม | 249 | 100 |

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง/การเกษตร       คิดเป็นร้อยละ 43.78   รองลงมามีอาชีพทำงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   คิดเป็นร้อยละ  27.31  , อาชีพอื่นๆ (แม่บ้าน ลูกจ้างประจำ และไม่ระบุอาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 13.25 , รับราชการ คิดเป็น  ร้อยละ 10.44  และนักเรียนนักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  5.22  ตามลำดับ

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตารางที่ ๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก(๓) | พอใจ (2) | ไม่พอใจ(1) |  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1.93 | 0.70 | 0.01 | 0.88 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1.84 | 0.76 | 0.00 | 0.87 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1.92 | 0.68 | 0.02 | 0.87 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.18 | 0.49 | 0.02 | 0.90 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.21 | 0.48 | 0.02 | 0.90 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1.47 | 0.14 | 0.02 | 0.55 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1.42 | 0.15 | 0.03 | 0.53 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1.38 | 0.14 | 0.06 | 0.53 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1.65 | 0.10 | 0.04 | 0.59 |
| ภาพรวม | 1.78 | 0.40 | 0.02 | 2.21 |

จากตารางที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน  (โครงการ/กิจกรรม)          ของเทศบาลตำบลพิมาย  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแยกตามประเด็นการพัฒนา   ได้ดังนี้

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.93 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.70 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.01

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.84 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.76 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.00

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.92 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.68 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.02

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 2.18 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.49 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.02

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.21 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.48 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.02

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.47  คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.14  คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.02

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.42 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.15 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.03

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.38  คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.14 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.06

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.65 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.10 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.04

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากตารางที่ ๕ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาลตำบลพิมาย   ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2.21(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.35-3.00 = พอใจมาก , 1.67-2.34 = พอใจ , 1.00-1.66 = ไม่พอใจ)

ข้อสังเกต ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑) ระดับ พอใจมาก ในประเด็นที่ 5  คือ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่น คือ 2.21    ๒) ระดับ พอใจ  ในประเด็นที่ 2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่น คือ 0.76    และ 3) ระดับ ไม่พอใจ ในประเด็นที่ 8  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีความไม่พอใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ 0.06

ตารางที่  6  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก(๓) | พอใจ (2) | ไม่พอใจ(1) |  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1.75 | 0.82 | 0.01 | 0.86 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1.61 | 0.91 | 0.01 | 0.84 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1.78 | 0.79 | 0.01 | 0.86 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.05 | 0.59 | 0.02 | 0.89 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.20 | 0.51 | 0.01 | 0.91 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1.31 | 0.18 | 0.02 | 0.51 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1.24 | 0.19 | 0.02 | 0.48 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1.30 | 0.20 | 0.02 | 0.50 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1.28 | 0.21 | 0.02 | 0.50 |
| ภาพรวม | 1.61 | 0.49 | 0.02 | 2.12 |

จากตารางที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแยกตามประเด็นการพัฒนา    ได้ดังนี้

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.75 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.82 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.01

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.61 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.91 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.01

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.78 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.79 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.01

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 2.05 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.59 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.02

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.20 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.51 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.01

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.31 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.18 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.02

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.24 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.19 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.02

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.30 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.20 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.02

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.28 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.21 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.02

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพิมาย   ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2.12(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.35-3.00 = พอใจมาก , 1.67-2.34 = พอใจ , 1.00-1.66 = ไม่พอใจ)

ข้อสังเกต ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑) ระดับ พอใจมาก ในประเด็นที่ 5  คือ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่น  คือ 2.20  ๒) ระดับ พอใจ  ในประเด็นที่ 2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่น คือ 0.91 และ 3) ระดับ ไม่พอใจ  มี 5 ประเด็นซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่นคือในประเด็นที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  มีความไม่พอใจ  0.02 คะแนน  ประเด็นที่6      มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  มีความไม่พอใจ  0.02 คะแนน  ประเด็นที่ 7 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  มีความไม่พอใจ  0.02 คะแนน  ประเด็นที่ 8  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีความไม่พอใจ  0.02 คะแนน  และในประเด็นที่ 9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  0.02  คะแนน

ตารางที่ ๗  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการ          มีส่วนร่วมของประชาชน

| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก(๓) | พอใจ (2) | ไม่พอใจ(1) |  |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1.73 | 0.83 | 0.01 | 0.86 |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1.58 | 0.92 | 0.01 | 0.84 |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1.77 | 0.78 | 0.02 | 0.86 |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 1.93 | 0.69 | 0.02 | 0.88 |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.22 | 0.49 | 0.02 | 0.91 |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1.28 | 0.21 | 0.01 | 0.50 |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1.21 | 0.20 | 0.02 | 0.48 |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1.32 | 0.18 | 0.02 | 0.51 |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1.51 | 0.13 | 0.03 | 0.56 |
| ภาพรวม | 1.62 | 0.49 | 0.02 | 2.13 |

จากตารางที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแยกตามประเด็นการพัฒนา    ได้ดังนี้

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.73 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.83 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.01

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.58 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.92 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.01

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.77 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.78 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.02

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.93 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.69 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.02

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.22 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.49 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.02

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.28 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.21 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.01

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.21 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.20 คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.02

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.32 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.18 คะแนน และไม่พอใจ คะแนน        เฉลี่ย 0.02

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 1.51 คะแนน รองลงมา คือ พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.13  คะแนน และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ย 0.03

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพิมาย   ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ พอใจ  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2.13 (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง2.35-3.00 = พอใจมาก , 1.67-2.34 = พอใจ , 1.00-1.66 = ไม่พอใจ)

ข้อสังเกต ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑) ระดับ พอใจมาก ในประเด็นที่ 5  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  มีคะแนนสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ 2.22 คะแนน    ๒)  ระดับพอใจ  ในประเด็นที่ 2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ 0.92 คะแนน  และ 3) ระดับ ไม่พอใจ  ในประเด็นที่ ๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่พอใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ 0.03

ตารางแสดงค่าระดับความพึงพอใจในภาพรวม

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก(๓) | พอใจ (2) | ไม่พอใจ(1) |  |
| ๑. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี | 1.78 | 0.40 | 0.02 | 2.20 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน | 1.61 | 0.49 | 0.02 | 2.12 |
| 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมี ส่วนร่วมของประชาชน | 1.62 | 0.49 | 0.02 | 2.13 |
| ภาพรวม | 1.67 | 0.46 | 0.02 | 2.15 |

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ดังนี้  พอใจมาก  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 1.67  พอใจ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0.46 และไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0.02  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ในภาพรวมทั้งหมด คือ พอใจ  โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 2.15  (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง2.35-3.00 = พอใจมาก , 1.67-2.34 = พอใจ , 1.00-1.66 = ไม่พอใจ)

ส่วนที่  3

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผน

๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพิมายสามารถ   สรุปได้  ดังนี้

๑.๑  เทศบาลตำบลพิมาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔8แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

๑.๒  เทศบาลตำบลพิมาย สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาไปดำเนินงาน(จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ได้เกินร้อยละ 60 ในสองปีหลัง ของจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น             ในแต่ละปี ดังนี้

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่บรรจุในแผน | ที่ปฎิบัติจริง |  |
| 1 | แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25๕๙ | 175 | 120 | 68.57 |
| 2 | แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25๖๐ | 192 | 118 | 61.46 |
| 3 | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 | 191 | 102 | 53.40 |

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) ของเทศบาลตำบลพิมาย (เฉพาะใน ปี 2๕๖1) สามารถสรุปได้  ดังนี้

๒.๑  เทศบาลตำบลพิมาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

๒.๒  เทศบาลตำบลพิมาย สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐                    ของแผนพัฒนาสี่ปี (ปี พ.ศ.2561) ดังนี้

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี พ.ศ.2560 |  | ปี พ.ศ.25๖1 |  |
| 1 | แผนพัฒนาสามปี | 192 | 100 | - | - |
|  | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | - | - | 191 | ๑๐๐ |
| 2 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 118 | 61.46 | 102 | 53.40 |
| 3 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ | 118 | 61.46 | 102 | 53.40 |
| 4 | ผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง | 64 | 33.33 | 48 | 25.13 |

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์      และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จากขนาดตัวอย่างที่ทำการประเมิน 249 คน ของประชากร     ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย จำนวน 8,355 คน โดยกำหนดค่าความพึงพอใจไว้ 3 ระดับ คือ พอใจมาก          พอใจ  และไม่พอใจ  และกำหนดค่าคะแนน ดังนี้  พอใจมาก	= 3 คะนน พอใจ = 2คะแนน                      และไม่พอใจ  = 1  คะแนน  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับ พอใจ  คะแนนเฉลี่ย  2.15  (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.35-3.00 = พอใจมาก , 1.67-2.34 = พอใจ , 1.00-1.66 = ไม่พอใจ)

4.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

จากแบบประเมินที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลพิมาย สามารถสรุปได้ดังนี้		1. พอใจกับการพัฒนาของเทศบาล

๒. ชอบให้จัดเป็นถนนคนเดินและอยากให้จัดเป็นประเพณีแบบนี้ทุกปี

3. เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลบางคนไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์กับชาวบ้าน

4.  เห็นควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้

7.  ปรับปรุงพนักงานทำความสะอาดถนนใหม่

8.  ปรับปรุงผิวถนนที่เป็นหลุมบ่อโดยเฉพาะถนนฝั่งสนามแข่งเรือ

9.  ปรับปรุงสระด้านหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิมาย

10. ควรปรับปรุงการจัดการจราจรเมื่อมีงานเทศกาลต่าง ๆ  เช่นงานเทศกาลลอยกระทง

งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา

11. ควรจัดให้มีถนนวัฒนธรรม , ถนนสายใส่บาตร

ภาคผนวก

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

(  ไตรมาส 1 ( ต.ค.-ธ.ค.2560 )     ( ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.2561 )    ( ไตรมาส 3 ( เม.ย.-มิ.ย.2561 )     ( ไตรมาส 4 ( ก.ค.-ก.ย.2561 )

ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานบริหารทั่วไป/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำนักปลัดเทศบาล | 1111@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมการประกวดส้มตำ-ผัดหมี่พิมาย | 30,000 | ต.ค.60-พ.ย.60 |  |  |  |  |  |  | / |  | 7,825 |  |
| 2 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพิมาย | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | / |  |  |  |  |  | 99,500 |  | (ยังไม่ส่งมอบงาน) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
| 3 | อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย | 1,000,000 | ต.ค.60-พ.ย.60 |  |  |  |  |  |  | / |  | 1,000,000 |  |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.และวางท่อ ระบายน้ำ ถนนทุ่งเลนทอง ซอย 6 (ซอยยายเชื่อม) | 555,000 | ม.ค.61-ก.พ.61 | / |  |  |  |  |  |  | 555,000 | - | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
| 5 | โครงการป้องกันน้ำท่วมข้างสำนักงานประปา | 1,995,000 | เม.ย.61-ก.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  | 1,995,000 | - | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 (จากศาลาชุมชนส่วยนอก – ถนนทุ่งเลนทองซอย 2) | 720,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | พ.ย.61-มี.ค.62 | / |  |  |  |  |  |  | 720,000 |  | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
| 7 | โครงการวางท่อระบายน้ำซอยข้างเซเว่น อิเลฟเว่น | 40,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | พ.ย.61-ม.ค.62 | / |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแลนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี | 100,000 | ก.พ.61-มี.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 90,832.20 |  |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 300,000 | ต.ค.60-พ.ย.60 |  |  |  |  |  |  | / |  | 195,510 |  |
| 10 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 450,000 | มี.ค.61-เม.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 303,784.95 |  |
| 11 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 1,000,000 | มิ.ย.61-ก.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 974,304.50 |  |
| 12 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 50,000 | ธ.ค.60-ม.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 48,294.39 |  |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. | 150,000 (โอนเพิ่ม 70,000) | พ.ค.61-มิ.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 218,400 |  |
| 14 | โครงการฝึกซ้อมแผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ) | 40,000 | พ.ค.61-มิ.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 22,500 |  |
| 15 | โครงการอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | 10,000 | พ.ค.61-มิ.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณไม่เพียงพอ |
| 16 | โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชน | 30,000 | ม.ค.61-มี.ค.61 ก.ค.61-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 13,370 |  |
| 17 | โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลพิมาย | 30,000 | มิ.ย.61-ส.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | สถานศึกษาดำเนินการเองโดยเชิญวิทยากรจากเทศบาลตำบลพิมาย |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
|  | แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย 245*58*20) | 284,200 | ต.ค.60-ธ.ค.60 พ.ค.61-มิ.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 272,200 |  |
| 19 | -อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย พิมาย | 4,792,000 | พ.ย.60-ธ.ค.60 |  |  |  |  |  |  | / |  | 8,469,000 |  |
| 20 | -อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนกุลโน | 3,720,000 | พ.ย.60-ธ.ค.60 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 21 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษารายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พิมาย 1700*58 | 98,600 | มี.ค.61-เม.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 98,600 |  |
| 22 | ค่าอาหารเสริม (นม) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พิมาย | 111,200 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 108,314 |  |
| 23 | ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนกุลโน | 1,782,100 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 4,134,800 |  |
| 24 | ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย | 2,295,700 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 25 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 200,000 | ธ.ค.60-ม.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 144,187 |  |
| 26 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย | 20,000 | ม.ค.61-ก.พ.61 ส.ค.61-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | - (ไม่ใช้งบประมาณ) |  |
| 27 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย | 70,000 | ก.พ.61-เม.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 28 | โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย | 20,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | - (ไม่ใช้งบประมาณ) |  |
| 29 | โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน | 5,000 | มิ.ย.61-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | - (ไม่ใช้งบประมาณ) |  |
| 30 | โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย | 10,000 | ก.พ.61-มี.ค.61 ส.ค.61-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 31 | โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | 30,000 | ม.ค.61-พ.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | - (ไม่ใช้งบประมาณ) |  |
| 32 | โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการเด็กฯ | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 33 | โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะและดนตรี | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 80,600 |  |
| 34 | โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 216,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 96,000 |  |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
|  | แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 300,000 | ธ.ค.60-ม.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | -มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุที่จัด 9 ครั้ง/ปี และงานอื่นๆ ทำให้จัดกิจกรรมไม่ทัน -ปี 2562 ต้องวางแผนการจัดตารางกิจกรรมให้ดี |
| 36 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน | 300,000 | ก.พ.61-มี.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | -ไม่แน่ชัดในระเบียบ ความสามารถในการจัดโครงการว่าท้องถิ่นสามารถจัดได้หรือไม่ -แก้ไขโดยยังไม่จัดโครงการดังกล่าว |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 37 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | 30,000 | เม.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 16,440 | -มีกำหนดให้จัดในวันที่ 13-15 เม.ย. จำนวนผู้สูงอายุและผู้ร่วมโครงการน้อย เป็นวันหยุด วันครอบครัว และวันขบวนแห่วันสงกรานต์ -แก้ไขโดยจัดวันเดียวกันกับวันขบวนแห่วันสงกรานต์ |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,000,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 9,809,100 |  |
| 39 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,000,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 1,459,200 |  |
| 40 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 60,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 36,000 |  |
| 41 | โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 42 | โครงการจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลพิมาย | 20,000 | ต.ค.60-ก.พ.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | - (ไม่ใช้งบประมาณ) |  |
| 43 | โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการขุดลอก คูคลอง ลอกผักตบชวา วัชพืช ในแหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลพิมาย | 50,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 6,674 |  |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | 60,000 | ปรับแผนการดำเนินงานจากม.ค.61-ก.พ.61 เป็น มิ.ย.-ก.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 29,021 |  |
| 46 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน | 50,000 | ม.ค.61-ก.พ.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | -ไม่มีโครงการเสนอเข้ามา |
| 47 | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | 70,000 | มี.ค.61-พ.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 56,000 |  |
| 48 | โครงการอบรมและดูงานคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครชุมชน | 350,000 | เม.ย.61-มิ.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 394,700 |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 49 | โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน | 30,000 | ธ.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | 30,000 | มี.ค.61-ก.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคม | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบล พิมาย | 23,000 | ธ.ค.60-ก.พ.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล | 150,000 | ม.ค.61-มี.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 93,445 |  |
| 54 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 15,000 (ตั้งไว้ 100,000โอนลด 85,000) | ม.ค.61-พ.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ จังหวัด และในระดับประเทศ | 135,000 (ตั้งไว้ 50,000โอนเพิ่ม 85,000) | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 123,853 |  |
| 56 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพิมาย | 200,000 | มี.ค.61-พ.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 182,325 |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 57 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ต้านยาเสพติด | 100,000 | พ.ย.60-ม.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 76,000 |  |
| 58 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด | 100,000 | ก.ค.61-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 59 | โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด | 200,000 | มิ.ย.61-ส.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 60 | โครงการแข่งขันกีฬาบาสเก็ต บอลต้านยาเสพติด | 100,000 | ม.ค.61-มี.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด | 50,000 | ธ.ค.60-ก.พ.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 39,844 |  |
| 62 | โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก | 100,000 | มิ.ย.61-ส.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 63 | โครงการแข่งขันกีฬาชกมวยต้านยาเสพติด | 80,000 | ก.ค.61-ส.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000 | มี.ค.61-เม.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 39,970 | -วัคซีนขาดตลาดทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า -ชี้แจงผู้บังคับบัญชาและผู้สนใจร่วมโครงการ เมื่อได้วัคซีนมารีบดำเนินการ |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความเต็มใจในการชำระภาษี | 20,000 | ต.ค.60-ธ.ค.60 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 66 | โครงการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลพิมาย | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | 10,000 | เม.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 520 |  |
| 68 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 50,000 | ต.ค.60–ธ.ค.60 |  |  |  |  |  |  | / |  | 17,150 |  |
| 69 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | 30,000 | ม.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน | 20,000 | ส.ค.61-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 71 | โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล | 50,000 | ธ.ค.60 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 72 | โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 30,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | ไม่มีการเลือกตั้ง |
| 74 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย | 10,000 | ม.ค.61-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | ธ.ค.60-มี.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  |  | พัฒนาชุมชนอำเภอพิมายเป็นหน่วยดำเนินการ |
| 76 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 50,000 | ธ.ค.60-มิ.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลพิมาย | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 2,864 |  |
| 78 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 30,000 | ธ.ค.60-ส.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน | 30,000 | ม.ค.61-ส.ค.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 10,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 1,000 |  |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 81 | โครงการจัดงานรัฐพิธี -วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ -พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ -วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 -การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 | 200,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60 ต.ค.60 ธ.ค.60 ก.ค.61 ส.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / / / / / |  | 22,360 |  |
| 82 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | มี.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | - (ไม่ใช้งบประมาณ) |  |
| 83 | โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน | 55,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 50,100 |  |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ชุดรับแขกโซฟานวม ขาเหล็ก จำนวน 1 ชุด | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 50,000 |  |
| 85 | ชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 50,000 |  |
| 86 | โต๊ะหน้าขาว จำนวน 20 ตัว | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 30,000 |  |
|  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน | 1,288,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | ธ.ค.61-ก.พ.62 | / |  |  |  |  |  |  | 1,288,000 |  | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
| 88 | อุดหนุนสำนักทะเบียนอำเภอพิมาย | 30,000 | ก.ค.61-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 30,000 |  |
|  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/ จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 8,000 | ก.พ.61 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน | 814,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | ธ.ค.61-ก.พ.62 | / |  |  |  |  |  |  | 814,000 |  | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่ | 40,000 | ธ.ค.60-ม.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 20,700 |  |
| 92 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 40,000 | เม.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 20,950 |  |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 93 | โครงการตรวจป้องกันอัคคีภัย | 30,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
| 94 | โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ | 30,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | มิ.ย.-ก.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 11,854 |  |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 84,154.43 |  |
| 96 | โครงการอุดหนุนขยายเขตประปาในเขตเทศบาล | 50,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | / |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 97 | โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -ตู้เบส 18 นิ้ว 8 ตู้ ลำโพง 2,500 วัตต์ -ตู้กลาง-แหลม 15 นิ้ว 12 ตู้ 1,500 วัตต์ -เครื่องปรับแต่งเสียง 1 เครื่อง -เครื่องผสมเสียง 1 เครื่อง 12 ช่อง -สายมัลติคอร์ 12 ช่อง -เครื่องขยายเสียงมิกซ์ในตัว 1 เครื่อง -อุปกรณ์สายลำโพง 1 ชุด | 150,000 | ม.ค.61-มี.ค.61 |  |  |  |  |  |  | / |  | 150,000 |  |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 | ผลการดำเนินโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |  |
|  |  |  |  |  | ช้า | เร็ว | ปกติ | ช้า | เร็ว | ปกติ |  |  |  |
| 98 | โครงการออกแบบภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลพิมาย | 300,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | พ.ย.61–ม.ค. 62 |  |  |  | / |  |  |  | 300,000 |  | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
|  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ | 1,980,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | มี.ค.62-พ.ค.62 | / |  |  |  |  |  |  | 1,980,000 |  | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
| 100 | รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย | 2,400,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | ธ.ค.61-ก.พ.62 | / |  |  |  |  |  |  | 2,400,000 |  | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
|  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า | 5,000,000 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | มิ.ย.62-ส.ค.62 | / |  |  |  |  |  |  | 5,000,000 |  | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | กล้องบันทึกภาพนิ่งดิจิตอล มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ขนาดเซนเซอร์ Full Frame (35 มิลลิเมตร) 2.เซนเซอร์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 MP 3.ระบบออโต้โฟกัสไม่น้อยกว่า 11 จุด 4.ถ่ายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 เฟรม ต่อ 1 วินาที 5.ความไวแสง 100-25600 6.มี WiFi 7.รองรับการ์ด SD 8.รองรับ USB หรือ HDMI 9.เลนส์ซูมมีช่วงเลนส์ 24-105 มิลลิเมตร 10.เลนซ์ซูมมีรูรับแสงเริ่มต้น ไม่เกิน F4 | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 73,500 |  |

สรุป  	โครงการทั้งหมด  จำนวน  102  โครงการ		งบประมาณตั้งไว้รวม	49,882,800.-  บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ  		จำนวน  58  โครงการ

- กำลังดำเนินโครงการ  		จำนวน    2   โครงการ  (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  จำนวน  2 โครงการ)

- ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ   	จำนวน  42  โครงการ  ( กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   จำนวน  9  โครงการ)